附件1：

州发改委（能源局） 2021年计划新开工重点项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资概算 | 前期完成  时间 | 计划开工  时间 | 建设  主体 | 责任  领导 | 责任单位 | 责任人 | 项目责任人 | 要素保障责任人 |
| 1 | 旭龙水电站 | 装机容量240万千瓦 | 294.5亿元 | 计划2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 国家能源集团金沙江水电有限公司 | 徐鹏声 | 州发改委、州能源局 | 刘顺昌 | 国电金沙江公司  周业荣 | 赵树三  和雪涛  余永红  张永明 |
| 2 | 澜沧江上游河段争岗滑坡堆积体治理及其附属工程 | 争岗滑坡堆积体治理、附属工程（包括施工便道（便道总长7.5km，R1 公路总长2.6km）、交通桥（共4 座）、渣场（五一河渣场）、施工营地、生产场地（共4 块）、施工用油库、施工用火工库和施工变电站（1 座，35kV）及施工供电线路等） | 5.94亿元 | 计划2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 徐鹏声 | 州发改委、州能源局 | 刘顺昌 | 华能澜沧江公司  林金旭 | 赵树三  和雪涛  余永红  张永明  郭伟 |