迪庆州保障性安居工程

协调工作领导小组办公室

迪庆州保障性安居工程协调领导小组

办公室关于2018年7月全州城镇

保障性安居工程推进情况的通报

各县（市、区）人民政府、管委会：

2018年，上级下达迪庆州新开工城镇棚户区改造任务1080套，基本建成353套,发放租赁补贴6162户，政府投资建设的公租房项目，确保完成92%的分配任务。

为切实推进项目，我州采取了每月一次汇报、每月一次通报、每月一次督查、每月一次协调等“四个一”的工作措施。并要求各县、市（区）政府（管委会）一是要拓展思路，创新方法，扎实工作；二是抓紧前期工作，早开工、早见效，确保城镇棚户区改造建设项目6月底前开工率达到60%以上，10月底前开工率达100%；三是加强工程质量安全，加快完善配套基础设施，提升城市品位和环境，让人民群众放心、安心、舒心；四是完善机制，加强资金管理，加快项目形象进度，提高资金使用效率。各县（市、区）有关部门要按照“保质量、保进度、保廉洁、保安全、保公平”的要求，加强统筹协调，狠抓项目进度管理、质量安全监管和分配管理，确保项目顺利推进。

今年城镇保障性安居工程工作任务重、难度大，通过积极落实责任、跟进督促、强力推进、取得了一定成效。截止2018年7月底，全州城镇棚户区改造建设项目开工880套（户），占任务数1080套的81.5%；完成投资106664万元。累计分配保障性住房11972套分配率为81.55%，积极向上级争取中央资金4.68亿元（其中：香格里拉市3.88亿元，维西县0.8亿元）；发放租赁补贴6156户，

各县（市、区）要高度重视，切实找准影响项目开工的主要原因和工作难点，下功夫破解难题、推进工作，要加大工作力度，制定工作措施，落实工作责任，进一步提高棚改项目的开工率，确保10月底前棚改项目开工率到达100%。

附件：1.2018年各县（市区）城镇棚户区改造开工率

排序表

- 2.政府投资公租房分配情况通报表

迪庆州保障性安居工程协调工作领导小组办公室

2018年7月31日

附件1

2018年各县市区城镇棚户区开工率排序表

（1月1日——7月31日）

单位：套

| 县（市、区） | 目标任务数 | 开工套数 | 开工率 | 开工率排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发区 | 27 | 27 | 100% | 1 |
| 德钦县 | 353 | 353 | 100% | 1 |
| 维西县 | 200 | 200 | 100% | 1 |
| 香格里拉市 | 500 | 300 | 60% | 4 |
| 合 计 | 1080 | 880 | 81.5% |  |

附件2

- 政府投资公租房分配情况通报表

- 统计时间截止2018年7月底

- 单位:套

| 排名 | 县（市、区） | 总套数 | 2018年度考核 比 例 | 2018年底应分配套数 | 截止2018年7月底 |  |  | 剩余分配 | 截止2018年7月底分配比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 分配入住 | 预分配 | 合计 |  |  |
| 1 | 维西县 | 4026 | 92% | 3704 | 4030 | 0 | 4030 | 0 | 100.1% |
| 2 | 香格里拉市 | 4242 | 92% | 3903 | 4034 | 0 | 4034 | 0 | 95.1% |
| 3 | 德钦县 | 2385 | 92% | 2194 | 2156 | 24 | 2180 | 14 | 90.4% |
| 4 | 开发区 | 640 | 92% | 589 | 319 | 0 | 319 | 270 | 49.84% |
| 5 | 州本级 | 3558 | 92% | 3273 | 1433 | 0 | 1433 | 1840 | 40.28% |
| 合 计 |  | 14851 | 92% | 13663 | 11972 | 24 | 11996 | 1667 | 81.55% |

抄送：杨正义副州长,州委督查室,州政府督查室,州纪委驻州国土资源局纪检组,本局正、副局长。

发：各县（市、区）住建局、州住建局办公室。

迪庆州保障性安居工程协调工作领导小组办公室         2018年7月31日印发