中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境

整治工作的通知

各县、市委和人民政府，开发区党委和管委会，州委各部委，州级国家机关各委办局，各人民团体，州属各企事业单位，省属驻州各单位：

为深入贯彻习近平总书记关于浙江“千村示范、万村整治”工程（以下简称“千万工程”）的重要指示批示精神，按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境整治工作的通知》（云办通〔2019〕15号）精神，结合《中共迪庆州委办公室、迪庆州人民政府办公室关于印发〈迪庆州农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）〉的通知》（迪办发〔2018〕35号）的要求，以“四美”创建为载体，扎实推进全州农村人居环境整治工作，建设全国宜居、宜业、宜游最美藏区，经州委、州政府同意，现将有关事项通知如下。

一、提高政治站位,学好用活浙江“千万工程”经验

党中央、国务院高度重视农村人居环境整治工作，将其确定为实施乡村振兴战略的第一场硬仗，并明确今年将农村人居环境整治列入中央环保督查的重要内容。习近平总书记多次作出重要指示批示，浙江省启动实施“千万工程”，造就了万千生态宜居美丽乡村，为全国农村人居环境整治树立了标杆。各级各部门要认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，切实把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来，学好学透、用好用活浙江“千万工程”经验。要学习借鉴浙江省始终坚持以人民为中心的发展思想，以绿色发展和“绿水青山就是金山银山”的理念作为标杆引领农村人居环境综合治理；始终坚持高位推动，党政“一把手”亲自抓，各级书记一起抓；始终坚持因地制宜、分类指导，与当地发展阶段相适应；始终坚持聚焦民生福祉，由易到难，从村庄清洁行动做起，以重点突破带动面上工作；始终坚持系统治理、久久为功，建立健全长效治理机制；始终坚持真金白银投入，强化要素保障，建立多元化投入机制；始终坚持强化政府主导作用，调动农民和市场主体力量，形成全社会共同参与推动的大格局，以实际行动把迪庆建设成天空最湛蓝、空气最清新、环境最干净、河流最清澈、雪山最洁白、草原最鲜美、植被最丰茂的最美藏区。

二、突出工作重点，确保各项目标任务按期完成

按照中央部署，抓好农村人居环境整治三年行动是全面建成小康社会决胜期必须完成的一项重要任务。省委、省政府出台了农村人居环境整治三年行动方案，我州也出台《迪庆州农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》，将重点推进农村生活垃圾治理、污水处理、村庄清洁、“厕所革命”等专项行动。各县市、开发区要立足实际、因地制宜，进一步摸清底数，合理选择简便易行、长期管用的整治模式，科学谋划、有序推进，确保各项重点任务高质量按期完成。省财政对推进以农村“厕所革命”为重点的农村人居环境整治给予补助，我州要进一步优化要素配置，健全多元化投入机制，鼓励社会力量积极参与。县市要按照规定统筹整合有关资金，集中用于农村人居环境整治，有条件的县市要选择1—2个乡（镇）率先开展农村人居环境整治有关资金统筹整合工作。

三、动员农民群众,全面开展村庄清洁行动

学习推广浙江经验，要由易到难，从村庄清洁行动做起，着力打好夏季战役。各县市、开发区要立即行动起来，结合本区域实际和民俗特点，在区域内启动实施形式多样的村庄清洁行动，可以从最基本、看得见、农民群众做得到的事情抓起，由低到高，不断进步。要创新方式方法，组织动员广大农民群众共同参与，从农民群众能自己动手干、易实施的实事做起，从农民群众最关心、最现实、最急需解决的村庄环境卫生难题入手，重点清理农村生活垃圾、清理农村沟塘河渠、清理畜禽粪污等农业生产废弃物，稳步提升村容村貌，逐步消除乱堆乱放、私搭乱建问题，污水乱泼乱倒、墙壁乱涂乱画现象明显减少，实现杂物堆放整齐，粪污无明显暴露，文明村规民约普遍形成，长效保洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高，村庄环境干净整洁有序。村庄清洁行动要因地制宜、注重实效，不搞统一标准、不搞一刀切。条件较好的村庄，可着眼于提升村容村貌；条件一般的村庄，瞄准农民群众反映最强烈的问题集中整治；已脱贫摘帽出列的县市乡村，要按照巩固提升的要求，村庄人居环境整治达到Ⅰ档标准以上。正在进行脱贫攻坚的县市乡村，要聚焦实现“两不愁三保障”，集中精力脱贫攻坚，结合实际改善农村人居环境。

四、加强宣传引导,促进农村人居环境整治工作向面上推开

学习推广浙江经验，要与树立当地典型结合起来，抓好本地区试点示范工作，推出一批代表不同区域、不同发展水平的典型范例。到2020年，共建成11个旅游特色型村庄，7个美丽宜居型村庄，10个提升改善型村庄。着力打造维西县为农村人居环境整治示范县，小中甸镇、奔子栏镇、塔城镇为示范乡（镇）。各县市着力打造10个示范村，开发区打造1个示范村，29个乡（镇）各打造5个示范组（由各县市、开发区推荐）。各县市、开发区要采用多种形式，积极宣传浙江“千万工程”经验做法和当地农村人居环境整治先进典型，创建并推广“积分超市”等行之有效的载体和做法，注重发挥村级党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，发挥妇联、共青团等的积极作用，充分激发广大农民群众的内生动力，鼓励农民群众依靠自身力量建设美好家园。

五、完善推进机制,形成部门协同作战的工作合力

为加强对农村人居环境整治工作的组织领导，确保各项工作高效推进，州委、州人民政府成立迪庆州农村人居环境整治工作领导小组，领导小组的主要职责是贯彻落实州委、州政府的决策部署，统筹推进全州农村人居环境整治工作，研究制定农村人居环境整治重大决策，协调解决实施中的重大问题。领导小组办公室根据领导小组的安排，加强各成员单位的衔接协调，制定考核验收标准和办法，配合州委农办定期开展督导评估，督促如期完成工作任务，及时提出工作建议，完成领导小组交办的其他工作。

构建责任单位抓落实、牵头部门抓统筹、职能部门履职尽责的工作机制。按照《迪庆州农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》要求，农村人居环境整治工作责任单位是各县市委和政府、开发区党委和管委会。由州委农办、州农业农村局牵头统筹推进农村人居环境整治工作，各级农业农村部门要发挥好牵头抓总作用，主动担当入位，加强统筹协调。州委农办要做好督导调度工作，建立健全情况通报制度，会同有关职能部门协调行动、掌握动态、发现问题、反映情况，及时向州委、州政府报告工作进展情况和年度工作评估情况。州委宣传部负责宣传报道各县市、开发区推进农村人居环境整治工作的先进典型。州生态环境局负责农村生活污水治理。州住房城乡建设局负责农村生活垃圾治理。州农业农村局和州卫生健康委负责农村“厕所革命”。州农业农村局负责畜禽粪污等农业生产废弃物资源化利用，州财政局要加大对农村人居环境整治工作的资金支持。州级相关职能部门要主动担当、主动配合、积极作为，履行好部门职责。各县市、开发区要及时向州委农办报送学习推广浙江经验情况，每半年报送农村人居环境整治工作进展等情况。州委农办负责农村人居环境整治工作的督促检查事宜。

附件：1.迪庆州农村人居环境整治行动领导小组名单

2.迪庆州农村人居环境整治工作任务分工表

附件1

迪庆州农村人居环境整治行动领导小组名单

组      长：李燕兰  州委常委

常务副组长：李迎宾  州委常委、州人民政府副州长

副  组  长：林维平  州委副秘书长、州委政研室主任

魏  东  州人民政府副秘书长

杨树奇  州委农办主任、州农业农村局局长

成      员：周建芳  州委宣传部副部长、州文明办主任

廖文才  州发展改革委主任

赵永明  州工业和信息化局局长

冯金祥  州教育体育局局长

余春桥  州科技局党组书记 

马国忠  州民族宗教委主任

杜  杰  州公安局副局长

周文孝  州民政局局长

董志君  州司法局局长

杨继文  州财政局局长

和建国  州人力资源社会保障局局长

马盛春  州自然资源和规划局局长

杨培源  州住房城乡建设局局长

李清培  州交通运输局局长

余永红  州水务局局长 

张永明  州林业和草原局局长

鲁志军  州文化和旅游局局长

松永丽  州卫生健康委主任

和雪涛  州生态环境局局长

史  义  州市场监督管理局局长 

施春德  州扶贫办主任

王崇民  州商务局局长

马文武  云南电网迪庆供电局局长

肖  毛  州农业农村局副局长

李晓琪  州总工会常务副主席

雪  梅  团州委书记

孙红梅  州妇联主席

杨丽萍  州残联副理事长

李  涛  州红十字会常务副会长

陈  群  香格里拉市委副书记、市长

赵志磊  德钦县委副书记

黄龙新  维西县委副书记、县长

孙红军  迪庆经济开发区党委书记、管委

会主任

领导小组下设办公室在州委农办，由杨树奇同志兼任办公室主任，州发展改革委副主任赵伟、州财政局副局长李金华、州住房城乡建设局总工程师康明、州生态环境局副局长赵菊生、州卫生健康委副主任史定东、州自然资源和规划局副局长齐正中担任办公室副主任。

领导小组成员如有变动，由成员单位相应职务人员自行递补并报领导小组办公室备案，不再另行发文。

附件2

迪庆州农村人居环境整治工作任务分工表

	重点任务
	工作内容
	责任单位
	州级牵头部门
	州级配合部门

	一、整治提升村容村貌
	有指定的垃圾堆放设施、禁止垃圾乱扔乱放。人畜实现分离、禁止人畜混居。有户厕或公厕、满足如厕需求。畜禽粪污入坑、禁止随意排放。房前屋后沟渠水塘全面清理，村庄无黑臭污水。物件柴草码放整齐、无残垣断壁。有清扫保洁制度、村庄干净整洁。有维护村庄卫生环境的村规民约。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州委农办
	州农业农村局、州住房城乡建设局、州自然资源和规划局、州生态环境局、州交通运输局、州卫生健康委、州林草局、州工业和信息化局、州扶贫办、州民族宗教委、州民政局、州教育体育局、州司法局、州总工会、州妇联、州红十字会、州文明办

	1.提升村庄公共环境
	广泛发动群众，清理私搭乱建、乱堆乱放，拆除残垣断壁，把村庄公共空间和庭院环境整治好。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州自然资源和规划局
	州住房城乡建设局、州农业农村局、州交通运输局、州扶贫办、州民族宗教委、州卫生健康委、州文明办、州民政局

	
	解决户内脏乱差问题。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州卫生健康委（州爱国卫生运动委员会办公室）
	州农业农村局、州财政局、州教育体育局、州民政局、州卫生健康委、州司法局、州总工会、州妇联、州红十字会、州文明办

	2.推进村内道路硬化
	推进具备条件的通村（组）道路建设，基本解决村内道路泥泞、村民出行不便等问题，充分利用本地资源，因地制宜选择路面材料。加快推进“直过民族”地区、深度贫困地区通村（组）道路建设。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州交通运输局
	州发展改革委、州住房城乡建设局、州财政局、州文化和旅游局、州民族宗教委、州扶贫办、州农业农村局

	3.加强乡村建筑风貌引导
	在确保建筑质量基础上，突出乡土风情、民族特色和地域特色，防止千村一面。严格控制新建民房体量和风貌，对已有农房结合质量安全改造推进风貌提升，在严格保护的前提下修缮传统建筑，加快改造农村危房。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州自然资源和规划局
	州农业农村局、州文化和旅游局、州住房城乡建设局

	重点任务
	工作内容
	责任单位
	州级牵头部门
	州级配合部门

	4.实施乡村绿化行动
	开展村庄街巷和庭院绿化行动，充分利用闲置土地见缝插绿，因地制宜种植树木和花草，加强防护林建设，建设绿色生态村庄。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州林草局（州绿化委员会办公室）
	州农业农村局、州住房城乡建设局、州发展改革委、州财政局

	5.推进卫生县城、卫生乡（镇）、卫生村庄等卫生创建工作，深入开展城乡环境卫生整洁行动
	贯彻落实《全国城乡环境卫生整洁行动方案（2015—2020年）》，2020年，国家卫生乡镇（县城）比例提高到5％。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州卫生健康委（州爱国卫生运动委员会办公室）
	州农业农村局、州住房城乡建设局、州发展改革委、州财政局

	6.整治村庄公共空间
	开展农村违法建筑治理。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州自然资源和规划局
	州住房城乡建设局、州发展改革委、州财政局、州农业农村局、州生态环境局、州文化和旅游局、州林草局

	7.提升农村建筑风貌
	开展田园建筑示范，推动具有地域特点、民族特色和时代特征的农村建筑整治、建设。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州自然资源和规划局
	州农业农村局、州发展改革委、州财政局、州民族宗教委、州文化和旅游局、州住房城乡建设局、州生态环境局、州林草局

	8.推进农村危房改造
	推进脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州住房城乡建设局
	州财政局、州扶贫办、州民政局、州残联

	9.传统村落民居和历史文化名镇名村保护
	继续做好中国传统村落和历史文化名镇名村申报、保护、发展工作。推动建立地方传统村落名录，建立传统村落警示和退出机制，加强历史建（构）筑物保护。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州住房城乡建设局
	州文化和旅游局、州自然资源和规划局、州农业农村局、州财政局、州生态环境局、州民族宗教委

	重点任务
	工作内容
	责任单位
	州级牵头部门
	州级配合部门

	10.完善村庄公共照明及电力电信设施建设
	推进村庄公共照明及亮化建设。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州发展改革委（州能源局）
	州住房城乡建设局、州财政局

	
	推进农村电网改造升级。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州发展改革委（州能源局）
	云南电网公司迪庆供电局、州财政局、州住房城乡建设局

	
	推进农村通信基础设施建设。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州工业和信息化局
	州发展改革委、州财政局

	二、推进农村生活垃圾治理
	
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州住房城乡建设局
	州农业农村局、州生态环境局、州水务局、州财政局、州商务局

	11.集中清理整治垃圾山、垃圾围村、垃圾围坝、工业污染“上山下乡”等
	加强工业固体废物违法违规转移监管和打击力度，防控工业污染“上山下乡”。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州生态环境局
	州住房城乡建设局、州财政局、州商务局等有关部门

	
	基本完成垃圾围坝整治。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州水务局
	

	
	基本完成农业生产废弃物非正规堆放点整治。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州农业农村局
	

	12.建立健全生活垃圾收运处置体系
	统筹农村生活垃圾收运处理设施布局，建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系，防止农村生活垃圾收而不治、随意倾倒填埋。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州住房城乡建设局
	州生态环境局

	13.建立生活垃圾回收利用体系
	引导农民群众转变生产生活方式，探索具有农村特色的垃圾分类方法，建立以县城或乡（镇）为基础的资源回收利用体系。认定一批农村生活垃圾分类和资源利用示范县。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州住房城乡建设局
	州生态环境局、州农业农村局、州委宣传部（州文明办）、州发展改革委、州财政局、州卫生健康委、州商务局

	14.构建村庄保洁长效机制
	鼓励有条件的地方建立城乡统一的保洁机制，保障稳定的经费来源，结合实际通过以工代赈、工资补助等方式，设立保洁员岗位，优先安排家庭经济困难的劳动力从事村庄保洁工作。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州卫生健康委（州爱国卫生运动委员会办公室）
	州财政局、州生态环境局、州发展改革委、州农业农村局、州住房城乡建设局、州人力资源社会保障局


	重点任务
	工作内容
	责任单位
	州级牵头部门
	州级配合部门

	15.全面推进农村生活垃圾治理
	开展乡（镇）生活垃圾处理设施建设，提高村庄生活垃圾治理率。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州住房城乡建设局
	州生态环境局、州发展改革委、州财政局、州农业农村局、州卫生健康委

	三、推进农村生活污水治理
	
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州生态环境局
	州农业农村局、州住房城乡建设局、州水务局、州科技局

	16.加强污水处理设施建设，强化污水处理科技支撑
	根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。加快示范推广低成本、低能耗、易维护、高效率的农村生活污水处理技术和生态处理工艺。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州生态环境局
	州住房城乡建设局、州科技局、州水务局

	17.将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理
	将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州水务局
	州生态环境局、州住房城乡建设局、州农业农村局、州发展改革委、州财政局

	18.推动开展村庄水体清理，逐步消除农村各类黑臭水体
	以房前屋后河塘沟渠、排水沟等为重点实施清淤疏浚，采取综合措施恢复水生态，逐步消除农村黑臭水体。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州生态环境局
	州水务局、州住房城乡建设局、州农业农村局、州发展改革委、州财政局

	19.农村生活污水治理
	开展乡（镇）镇区生活污水处理设施建设。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州住房城乡建设局
	州生态环境局、州发展改革委、州财政局、州农业农村局、州水务局、州文化和旅游局

	
	开展农村环境综合整治试点示范。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州生态环境局
	州住房城乡建设局、州发展改革委、州财政局、州农业农村局、州水务局

	重点任务
	工作内容
	责任单位
	州级牵头部门
	州级配合部门

	四、推进“厕所革命”
	
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州农业农村局
	州卫生健康委、州住房城乡建设局、州文化和旅游局

	20.推进农村户用卫生厕所改造
	科学确定农村厕所建设改造标准，推广适应地域特点、农民群众能够接受的改厕模式，加大改造投入力度，降低厕所使用成本，让农民既用得好、又用得起，防止脱离实际。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州农业农村局
	州卫生健康委、州住房城乡建设局、州发展改革委、州财政局、州生态环境局

	21.加强农村公共厕所建设
	在人口规模较大村庄配套建设公共厕所。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州住房城乡建设局
	州卫生健康委、州文化和旅游局、州农业农村局、州发展改革委、州财政局、州生态环境局

	
	推动公路交通沿线、景区（点）、自驾车营地及休息区、旅游特色小镇、旅游村、加油站点沿线旅游厕所改造建设。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州文化和旅游局
	州交通运输局、州财政局、州自然资源和规划局、州住房城乡建设局

	22.厕所粪类处理
	农户厕所改造要同步进行粪污处理。鼓励各地区结合实际，将厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州农业农村局
	州卫生健康委、州生态环境局、州住房城乡建设局

	五．推进农业生产废弃物资源化利用
	
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州农业农村局
	州发展改革委（州能源局）、州财政局

	23.推进畜禽粪污资源化利用
	力争在“十三五”期间，以有机肥和农村能源为主要利用方向，基本解决大规模畜禽养殖场粪污处理和资源化利用问题。推动沼气、有机肥利用补贴政策落到实处，落实畜禽粪肥还田利用标准，加强粪肥科学还田利用指导，推动有机肥替代化肥。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州农业农村局
	州生态环境局、州发展改革委、州财政局、州工业和信息化局

	24.推进农作物秸秆综合利用
	指导培育秸秆产业化利用主体，构建政府、企业、农民三方联动机制，集成推广一批秸秆收、储、运、用的县域典型模式，探索建立秸秆利用的长效机制。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州农业农村局
	州生态环境局、州发展改革委、州财政局、州工业和信息化局

	25.推进农膜回收利用
	落实地膜污染防治办法，加快标准地膜推广应用，加快推广可降解地膜，加大棚膜回收利用力度。鼓励各地区探索标准地膜推广应用与回收补贴挂钩机制。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州商务局
	州生态环境局、州发展改革委、州财政局、州工业和信息化局、州农业农村局


	重点任务
	工作内容
	责任单位
	州级牵头部门
	州级配合部门

	26.推进农村清洁能源开发利用
	坚持宜电则电、宜气则气，提高农村清洁用能比重。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州发展改革委（州能源局）
	州农业农村局、州发展改革委、州财政局、州工业和信息化局

	六、完善建设和管护机制
	
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州委农办
	州农业农村局、州发展改革委、州财政局、州住房城乡建设局、州生态环境局、州卫生健康委、州委宣传部（州文明办）等有关部门

	27.建立“五有”长效机制，开展文明创建活动
	基本建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的村庄人居环境长效管护机制，开展文明创建活动。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州委宣传部（州文明办）
	州级各部门

	28.建立“四个统一”模式
	基本建立城乡垃圾污水处理“统一规划、统一建设、统一运行、统一管理”模式。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州住房城乡建设局
	州发展改革委、州自然资源和规划局、州生态环境局及有关部门

	29.建立健全环境治理依效付费制度
	县级以上价格主管部门依据《定价目录》确定的管理权限，依照“污染者付费”和“补偿成本、合理盈亏”原则，建立污水处理等收费制度，合理制定收费标准。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州发展改革委
	州住房城乡建设局、州财政局、州生态环境局及有关部门

	30.简化整治项目审批和招投标程序
	进一步缩减农村人居环境整治所涉及投资项目报建审批事项，不断简化、优化优质项目审批流程，提高招投标效率，加快推进项目实施。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州发展改革委
	州级各部门

	31.加大宣传动员力度
	宣传报道各地区推进农村人居环境整治先进典型。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州委宣传部
	州级各部门

	七．加强村庄规划工作
	
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州自然资源和规划局
	州农业农村局、州发展改革委、州财政局、州住房城乡建设局、州委农办、州生态环境局、州文化和旅游局、州林草局

	32.开展乡村规划编制
	开展县域村庄布局规划编制。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州自然资源和规划局
	州住房城乡建设局、州农业农村局、州发展改革委、州财政局、州生态环境局、州文化和旅游局

	重点任务
	工作内容
	责任单位
	州级牵头部门
	州级配合部门

	32.开展乡村规划编制
	开展县域村庄布局规划编制。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州自然资源和规划局
	州住房城乡建设局、州农业农村局、州发展改革委、州财政局、州生态环境局、州文化和旅游局

	
	开展城镇周边、村委会所在地、主要交通干线沿线重要村庄多规合一的实用性村庄规划编制。
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州自然资源和规划局
	州住房城乡建设局、州农业农村局、州发展改革委、州财政局、州生态环境局、州文化和旅游局

	33.加强村庄规划管理
	强化新建农房规划管控；实用性村庄规划编制（达到修建性详细规划深度）
	各县市委和政府，开发区党委和管委会
	州自然资源和规划局
	州住房城乡建设局、州农业农村局、州发展改革委、州财政局、州林草局、州旅游发展委、州生态环境局


7
— 1 —

