迪发改基础〔2020〕15号

迪庆州发展和改革委员会

关于德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）淹没还建工程可行性研究报告的批复

德钦县发展和改革局：

《德钦县发展和改革局关于请求对德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）淹没还建工程可行性研究报告给予审查的请示》（德发改发〔2020〕89号）及有关资料收悉，我委组织有关专家对《德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）淹没还建工程可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）进行了审查，并经第十三届州人民政府第61次常务会议研究同意，批准该项目建设，现批复如下：

德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）淹没还建工程的建设对完善德钦县区域路网、促进金沙江水电开发、带动沿线地方经济、保持社会稳定、促进旅游业发展等方面起着十分重要的作用。

一、路线方案。路线起点位于奔子栏镇国道214线K1947+300处，沿金沙江西岸布线，在K0+280处跨越水边寺小河后由南向北升坡展线，在K7+355处设隧道穿越山脊，在拟建的阿洛共电站大坝顶（K10+000处），高程2155米上方70米至80米通过大坝后降坡展线，于K13+095处设一座T型梁桥跨书松河，然后沿山势降坡布线止于电站淹没还建达拉至曲宗桥公路。连接线起点位于K20+640右侧，沿山势降坡展线，于LK0+780处设回头曲线后继续降坡至LK1+110处接现有的达拉至曲宗桥公路。路线全长21.890公里，其中主线20.780公里，连接线1.110公里。

主要控制点：奔子栏镇、国道214线、阿洛共电站规划位置、电站淹没还建达拉至曲宗桥公路、曲宗桥。

二、建设规模技术标准。本项目按双向两车道三级公路标准建设，即：设计速度30公里/小时、路基宽度7.5米，连接线路基宽度6.5米，汽车荷载等级公路-Ⅱ级。路线全长21.890公里，隧道655米/ 1处，大桥2684米/ 17座，中桥352米/ 4座，涵洞51道。

三、投资估算

项目估算总投资69555.8952万元，每公里造价3177.5192万元。

为切实防范地方政府债务风险，请按照相关政策规定，统筹做好项目资金的筹措，严禁以债务性资金作为项目建设资金，严禁违反规定新增政府债务。项目建设资金不落实，严禁开工建设。

四、在初步设计阶段要进一步做好以下工作：

（一）结合区域路网和城乡规划以及工程地质，进一步优化路线方案。加强局部路线方案比选，深化路线方案研究。

（二）加强以桥梁和隧道为重点的工程水文地质勘察，深化选址及其工程方案比选，加强桥梁抗震设计，确保施工及运营安全。

（三）工程方案设计应紧密结合并满足环境保护、水土保持等各项专项评价结论及其批复意见的要求。采取切实措施保护沿线生态环境，尽可能减少耕地占用。

（四）补充水文资料，并认真核查路基、桥涵设计洪水位高程是否满足要求。

五、请项目单位严格执行国家有关招投标规定，工程勘察、设计、建筑工程、监理、重要材料等必须全部实行公开招标。

六、请会同有关部门督促项目单位按照建设环境友好、资源节约型公路的要求，优化设计，把保护环境和生态、节约和集约用地、节能减排等工作落实到位。项目建设期间要加强管理，落实征地拆迁相应政策和措施，合理掌握建设工期，确保工程质量，严格控制项目总投资。

七、请督促有关部门切实落实各项风险防范化解措施，制定有效的应急处置预案，保障项目建设顺利实施。

八、其他意见详见《德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）淹没还建工程工程可行性研究报告专家审查意见》。

迪庆州发展和改革委员会

2020年10月23日

抄送：本委领导,州自然资源和规划局，州生态环境局，州水务局，

州林业林草局，州交通运输局。

迪庆州发展和改革委员会基础设施发展科    2020年10月23日印