迪发改农经〔2020〕19号

迪庆州发展和改革委员会关于对迪庆州城镇防洪工程（三期）初步设计的批复

迪庆州水务局：

《迪庆州水务局关于请求对<迪庆藏族自治州城镇防洪工程三期工程初步设计报告>给予审查及审批的请示》（迪水发〔2019〕168号）收悉。州发展改革委依据《迪庆藏族自治州水利发展“十三五”规划》和《迪庆州发展和改革委员会关于迪庆州城镇防洪工程可行性研究报告的批复》（迪发改农经〔2017〕22号），组织专家对《迪庆藏族自治州城镇防洪工程阿东河、麦龙河、茂顶河、相多河、金沙江（香格里拉经济开发区段）、东旺河初步设计报告》进行了审查，并报请州人民政府审核，原则同意《迪迪庆藏族自治州城镇防洪工程阿东河、麦龙河、茂顶河、相多河、金沙江（香格里拉经济开发区段）、东旺河初步设计报告》，现就有关事宜批复如下：

一、项目建设地点

迪庆州香格里拉市、德钦县、迪庆香格里拉经济开发区。

- 主要建设任务及规模

- 同意迪庆州城镇防洪工程（三期）综合治理长度14.042千米。基本同意施工方法及施工总布置、环境保护和水土保持对策措施，基本同意施工进度计划安排。

- （一）德钦县阿东河治理起点为新村村民小组，终点为青龙贡村民小组，治理长度为3.47千米。两岸治理堤防总长5.006千米。设计防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级。

（二）香格里拉市麦龙河治理起点为麦龙村以东1#取水坝处，终点为麦龙村以西8#桥下游约100m处，治理长度为2.128千米，两岸治理堤防总长2.78千米。设计防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级。

（三）德钦县茂顶河治理起点为茂达水村民小组上游，终点为茂达水村民小组下游，治理长度为2.621千米，两岸治理堤防总长3.894千米。设计防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级。

- （四）德钦县相多河各磨茸段治理长度2.65千米，本次治理工程治理堤防2.882千米。设计防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级。

（五）金沙江工程河段位于香格里拉市经济开发区，治理起点为茶部落沟，终点为龙虎一组活动室，综合治理长度2.74千米，左岸治理堤防总长2.705千米。设计防洪标准为50年一遇，堤防工程级别为2级。

（六）香格里拉市东旺河治理河段位于香格里拉市东旺乡胜利村委会克赛村小组，治理长度0.433千米，仅治理左岸，左岸治理堤防长0.441千米。设计防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级。

- 投资概算

同意迪庆州城镇防洪工程（三期）概算总投资8255.82万元。

- （一）德钦县阿东河防洪治理工程概算投资1880.65万元，其中：建筑工程费1405.87万元；施工临时工程133.36万元；独立费用207.82万元；基本预备费87.35万元；临时占地费4.07万元，环境保护工程投资7.70万元；水土保持工程投资34.48万元。

（二）香格里拉市麦龙河防洪治理工程概算投资897.6万元，其中：建筑工程费712.2万元；施工临时工程20.49万元；独立费用102.06万元；基本预备费41.74万元；临时占地费1.27万元，环境保护工程投资3.66万元；水土保持工程投资16.18万元。

（三）德钦县茂顶河防洪治理工程概算投资1162.79万元，其中：建筑工程费860.67万元；施工临时工程88.88万元；独立费用134.30万元；基本预备费54.19万元；临时占地费1.61万元，环境保护工程投资4.75万元；水土保持工程投资18.39万元。

（四）德钦县相多河各磨茸段防洪治理工程概算投资1756.41万元，其中：建筑工程费1217.96万元，施工临时工程费224.93万元，独立费用195.96万元，基本预备费81.94万元；临时占地费用1.68万元；水土保持费26.73万元，环境保护工程费7.21万元；

（五）金沙江茶部落沟至龙虎一组活动室防防洪治理工程概算投资2094.49万元，其中：建筑工程费1654.70万元，临时工程费109.38万元，独立费213.15万元，基本预备费98.86万元；临时占地费用0.45万元；水土保持费9.13万元，环境保护工程费8.82万元。

（六）香格里拉市东旺河防洪治理工程概算投资463.88万元，其中：建筑工程费342.69万元，施工临时工程费33.59万元，独立费用59.85万元，基本预备费21.81万元；临时占地费用0.33万元；水土保持费3.73万元，环境保护工程费1.88万元。

- 四、相关要求

- 请你局严格按照基本建设程序，抓紧开工前的准备工作，争取尽快开工建设；根据审查意见要求，进一步完善和优化工程设计；严格按照项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制及批复的设计文本，认真组织好项目实施，做好涉及的征地补偿和环境保护、水土保持工作，确保工程质量，按期完成工程建设任务。

附件：1、迪庆藏族自治州城镇防洪治理工程三期阿东河防洪治理工程初步设计报告评审意见

- 2、迪庆藏族自治州城镇防洪治理工程三期东旺河防洪治理工程初步设计报告评审意见

- 3、迪庆藏族自治州城镇防洪治理工程三期金沙江茶部落沟至龙虎一组活动室防洪治理工程初步设计报告评审意见

- 4、迪庆藏族自治州城镇防洪治理工程三期麦龙河防洪治理工程初步设计报告评审意见

- 5、迪庆藏族自治州城镇防洪治理工程三期茂顶河防洪治理工程初步设计报告评审意见

- 6、迪庆藏族自治州城镇防洪治理工程三期相多河各磨茸段防洪治理工程初步设计报告评审意见

迪庆州发展和改革委员会

2020年6月8日

抄报：州人民政府，州财政局，州审计局，州统计局，州生态环境局，

州住建局，州自然资源和规划局，本委领导。

迪庆州发展和改革委员会农经科           2020年6月8日印